Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

INFORME DE AVANCE PROYECTO APT - FASE 2

Agente JCF: Sistema Inteligente Multiagente para la Gestión de Servicios y Levantamientos Técnicos vía WhatsApp

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone

Sede: San Joaquín

Equipo de proyecto

Matias Roa Mura - Líder técnico / Backend e Integraciones

Sebastian Arevalo - QA y Aseguramiento de Calidad

Axel Altamirano - Datos, Documentación y Evidencias

Octubre 2026

ÍNDICE

ABSTRACT / RESUMEN	3

1. Resumen avance Proyecto APT	4

2. Monitoreo del Plan de Trabajo	6

3. Ajustes a partir del monitoreo	8

4. Desarrollo de ingeniería	10

4.1 Componentes principales	10

5. Pruebas de certificación y aseguramiento de calidad	10

5.1 Caso de QA: cierre de Cotización sin levantamiento	10

5.2 Estrategia de validación	11

6. Gestión y almacenamiento de datos	11

7. Gestión del proyecto, Git y trazabilidad	12

7.1 Estrategia de Git	12

7.2 Implantación controlada	12

8. Aporte de los integrantes y trabajo en equipo	12

9. Estado actual y próximos pasos	13

10. Conclusiones Individuales	14

10.1 Matias Roa Mura	14

10.2 Sebastián Arévalo	14

10.3 Axel Altamirano	14

11. Reflexión	15

12. Referencias	15

13. Anexos y evidencias	16

# ABSTRACT / RESUMEN

Resumen

El proyecto Agente JCF corresponde al desarrollo de un sistema inteligente multiagente integrado con WhatsApp, Airtable y servicios de inteligencia artificial para apoyar la gestión de servicios y levantamientos técnicos de JCF Constructores. Durante la Fase 2, la solución evolucionó desde un prototipo funcional hacia una plataforma operativa capaz de identificar trabajadores, aplicar permisos según cargo, consultar servicios asignados, gestionar inicios y cierres, mantener sesiones independientes y realizar levantamientos mediante texto, audio e imágenes.

El backend se implementa en Python y FastAPI, WhatsApp Cloud API funciona como canal de interacción y Airtable como repositorio operacional. Las pruebas funcionales y el QA permitieron detectar y corregir problemas de asignación, relaciones entre registros, continuidad de sesiones y cierres de Cotizaciones sin levantamiento previo. El trabajo se desarrolla mediante una metodología iterativa e incremental, utilizando pruebas automatizadas, control de versiones Git y despliegues controlados en infraestructura cPanel/Passenger.

Abstract

The Agente JCF project consists of the development of an intelligent multi-agent system integrated with WhatsApp, Airtable, and artificial intelligence services to support JCF Constructores service management and technical field survey processes. During Phase 2, the solution evolved from a functional prototype into an operational platform capable of identifying workers, applying role-based permissions, retrieving assigned services, managing service starts and closures, maintaining independent sessions, and conducting technical surveys through text, audio, and images.

The backend is implemented in Python and FastAPI, WhatsApp Cloud API is used as the interaction channel, and Airtable operates as the main operational repository. Functional testing and QA identified and corrected issues related to service assignment, linked-record relationships, session continuity, and quotation closure without a completed survey. The project follows an iterative and incremental methodology supported by automated testing, Git version control, and controlled deployments using cPanel and Passenger.

# 1. Resumen avance Proyecto APT

Resumen de avance proyecto APT

Durante la Fase 2 del Proyecto APT, el equipo avanzó desde un prototipo funcional hacia una solución multiagente integrada y operativa para JCF Constructores. La plataforma utiliza Python y FastAPI como backend, WhatsApp Cloud API como canal de interacción, Airtable como repositorio operacional y servicios de inteligencia artificial para interpretar lenguaje natural y procesar audio e imágenes. El sistema identifica al trabajador mediante su número telefónico, obtiene su cargo y permisos, consulta los servicios asignados y habilita procedimientos diferenciados para Supervisor, Técnico y Ayudante. Se implementaron flujos de inicio y cierre, solicitud de ubicación, actualización de estados, creación de registros de inicio, levantamientos técnicos para Cotizaciones, observaciones por texto o audio, evidencia fotográfica, validación de Hoja de Cierre y persistencia de resultados. Durante QA se detectaron casos no previstos inicialmente, entre ellos discrepancias entre registros vinculados de Airtable, pérdida de continuidad en sesiones pausadas y la posibilidad de intentar cerrar una Cotización sin haber finalizado su levantamiento. Estos hallazgos originaron mejoras en resolución de relaciones, protección de sesiones, validación de levantamientos y acciones de reanudación. El sistema se encuentra actualmente en etapa de integración, estabilización, pruebas y consolidación de evidencias.

Objetivos

No se modifica el objetivo general, ya que continúa representando adecuadamente el alcance del proyecto: diseñar, desarrollar e implementar un prototipo funcional de un sistema inteligente multiagente integrado con WhatsApp, Airtable y servicios de inteligencia artificial para gestionar servicios y levantamientos técnicos de forma segura, trazable y eficiente. • Levantamiento y documentación de requerimientos funcionales, técnicos y de seguridad: avanzado y sujeto a ajustes por QA.

- Arquitectura modular de webhook, agentes, sesiones, permisos, multimedia y repositorios: implementada.

- Identificación de trabajadores y permisos por cargo: implementada para Supervisor, Técnico y Ayudante.

- Integración con Airtable para consulta y persistencia: implementada y optimizada mediante filtros directos.

- Agente Maestro para levantamientos mediante texto, audio e imágenes: implementado y en estabilización.

- Pruebas funcionales, integración y regresión: en ejecución continua.

- Documentación, evidencias y cierre: en curso.

Metodología

El proyecto utiliza una metodología híbrida que combina elementos del modelo en cascada y metodologías ágiles.

El enfoque en cascada se utiliza principalmente para estructurar las etapas generales del proyecto, siguiendo una secuencia definida de levantamiento de requerimientos, diseño de arquitectura, modelamiento de datos, desarrollo, integración, pruebas, despliegue y documentación.

Paralelamente, durante la etapa de construcción e integración se aplica un enfoque ágil e iterativo. Las funcionalidades se desarrollan en ciclos cortos de implementación, prueba, retroalimentación y mejora continua. Esto permite detectar problemas mediante QA, realizar ajustes sin esperar al término completo del proyecto y validar progresivamente el comportamiento del sistema con usuarios y datos reales.

El ciclo aplicado durante el desarrollo puede representarse como:

- Análisis Implementación

- Pruebas

- Retroalimentación

- Corrección

- Validación

- Despliegue.

Este enfoque híbrido ha permitido mantener una planificación general ordenada, propia del modelo en cascada, y al mismo tiempo incorporar flexibilidad frente a cambios, errores y nuevos requerimientos detectados durante las pruebas.

Evidencias de avance

Las evidencias seleccionadas demuestran avance en documentación, programación, almacenamiento de datos, pruebas e implantación. Se incluyen: estructura modular del repositorio; integración WhatsApp/FastAPI/Airtable/OpenAI; capturas de flujos reales; modelo de datos y relaciones; pruebas automatizadas; registros de QA; procedimiento de despliegue; y evidencias de Git. La calidad se resguarda mediante separación de responsabilidades, validaciones determinísticas para reglas críticas, control de permisos por cargo, consultas filtradas a Airtable, manejo de excepciones, deduplicación de eventos, pruebas unitarias y de integración, compilación previa y despliegue con respaldo y rollback. En los anexos se adjuntan capturas de funcionamiento real que muestran bloqueo de cierre cuando existe un levantamiento pendiente, advertencia de la COT durante la Hoja de Cierre y reanudación contextual del levantamiento.

# 2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Plan de Trabajo

Actividad 1: Levantamiento y control de requerimientos

Competencia o unidades de competencias: Gestión de proyectos informáticos

Recursos: Reuniones, guía APT, documentación JCF

Duración de la actividad: 2 semanas

Responsable: Matias / Sebastian / Axel

Observaciones: Caso real y acceso a usuarios facilitaron el levantamiento; QA incorporó nuevas reglas.

Estado de avance: Completado

Ajustes: Requisitos refinados según incidencias y retroalimentación de pruebas.

Actividad 2: Diseño de arquitectura modular

Competencia o unidades de competencias: Gestión de proyectos / Desarrollo de software

Recursos: Python, FastAPI, diagramas, documentación

Duración de la actividad: 2 semanas

Responsable: Matias Roa Mura

Observaciones: Se evitó acoplamiento entre webhook, agentes y repositorios.

Estado de avance: Completado

Ajustes: Separación reforzada entre Central, Maestro, Operaciones y acceso a datos.

Actividad 3: Relaciones y repositorios Airtable

Competencia o unidades de competencias: Modelamiento de datos

Recursos: Airtable API, diccionario de datos

Duración de la actividad: 2 semanas

Responsable: Axel Altamirano / Matias Roa

Observaciones: Linked records y Record IDs generaron discrepancias entre tablas.

Estado de avance: Ajustada

Ajustes: Resolución segura de vínculos RRHH, Supervisor y servicios; filtros directos.

Actividad 4: Webhook y orquestación

Competencia o unidades de competencias: Desarrollo de software

Recursos: Meta WhatsApp API, FastAPI, Cloudflare

Duración de la actividad: 3 semanas

Responsable: Matias Roa Mura

Observaciones: Duplicados, routing y acciones contextuales requirieron validaciones determinísticas.

Estado de avance: Completado

Ajustes: Se agregaron deduplicación, prioridad de sesiones activas y botones contextuales.

Actividad 5: Agente Maestro y levantamientos

Competencia o unidades de competencias: Desarrollo de software / IA

Recursos: OpenAI API, Python, Airtable

Duración de la actividad: 4 semanas

Responsable: Matias Roa / Sebastian Arevalo

Observaciones: Continuidad de sesiones y preguntas pendientes fueron foco de QA.

Estado de avance: En curso

Ajustes: Pausa/reanudación, conservación de contexto y bloqueo de cierre sin levantamiento.

Actividad 6: Procesamiento de audio e imágenes

Competencia o unidades de competencias: Desarrollo de software

Recursos: OpenAI, Pillow, archivos temporales

Duración de la actividad: 2 semanas

Responsable: Matias Roa / Axel Altamirano

Observaciones: Latencia de transcripción y peso de archivos.

Estado de avance: En curso

Ajustes: Timeouts, uso directo de OGG compatible y optimización de imágenes.

Actividad 7: QA funcional e integración

Competencia o unidades de competencias: Pruebas de certificación

Recursos: pytest, logs, WhatsApp, Airtable

Duración de la actividad: 3 semanas

Responsable: Sebastian Arevalo

Observaciones: QA real detectó bypass y casos no cubiertos por pruebas iniciales.

Estado de avance: En curso

Ajustes: Se amplió cobertura de regresión y reproducción exacta de incidencias.

Actividad 8: Optimización y estabilización

Competencia o unidades de competencias: Pruebas / Desarrollo

Recursos: Logs, métricas, revisión de código

Duración de la actividad: 2 semanas

Responsable: Matias Roa / Sebastian Arevalo

Observaciones: Se priorizó estabilidad por sobre nuevas funciones secundarias.

Estado de avance: En curso

Ajustes: Consultas filtradas, sesiones, errores de APIs y experiencia de usuario.

Actividad 9: Documentación, Git y cierre

Competencia o unidades de competencias: Gestión / Documentación

Recursos: Word, Git, capturas, diagramas

Duración de la actividad: 2 semanas

Responsable: Axel Altamirano

Observaciones: Necesidad de evidenciar aportes y trazabilidad por integrante.

Estado de avance: En curso

Ajustes: Estructurar evidencias, anexos, README, matriz de trazabilidad y presentación.

# 3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo del plan de trabajo

Entre los principales facilitadores se encuentran la existencia de un caso de uso real, acceso a datos y usuarios de JCF, disponibilidad de APIs documentadas, arquitectura modular, control de versiones y posibilidad de probar localmente antes de desplegar. Estos elementos han permitido validar decisiones técnicas con información operacional real.

Las principales dificultades han sido la integración entre registros vinculados de Airtable, el manejo de sesiones conversacionales, la latencia y compatibilidad del procesamiento multimedia, y reglas de negocio que solo emergieron durante QA. Para abordarlas se utilizaron consultas filtradas, validaciones determinísticas, protección de sesiones, manejo de excepciones, pruebas automatizadas y despliegues con respaldo. La retroalimentación obtenida mediante QA se transformó en mejoras concretas: resolución correcta de Cotizaciones por Supervisor, incorporación de Ayudante, cierres satisfactorios/no satisfactorios, causas de mitigación, advertencia de la COT en la hoja, bloqueo de cierre sin levantamiento, reanudación contextual y restablecimiento individual de sesiones.

Actividades ajustadas o eliminadas

No se eliminaron objetivos principales. Se ajustó la distribución del esfuerzo para dedicar más tiempo a pruebas, integración y estabilización antes de agregar nuevas funcionalidades. Esta decisión responde a hallazgos reales de QA y busca asegurar confiabilidad antes del cierre del proyecto. Se reforzó el modelamiento de relaciones de Airtable para no asumir equivalencia entre Record IDs de tablas distintas. También se incorporó la regla de que una Cotización de Supervisor solo puede cerrarse cuando existe un levantamiento finalizado y guardado correspondiente al servicio. En experiencia de usuario se añadieron mensajes contextuales, referencias visibles a la COT y acciones interactivas para retomar procesos, evitando depender de comandos escritos y reduciendo errores operacionales.

Actividades no iniciadas o retrasadas

Las actividades de construcción principal se encuentran avanzadas. Los mayores esfuerzos pendientes corresponden a estabilización, consolidación de evidencias, documentación técnica, organización de Git y preparación de la presentación final. La etapa de optimización ha requerido más iteraciones de las previstas debido a que las pruebas con usuarios reales descubrieron escenarios de sesiones, asignaciones y cierres que no aparecían en pruebas básicas. Para evitar impacto en el cronograma se decidió congelar temporalmente mejoras no críticas y priorizar regresión, documentación y trazabilidad. Como estrategia de cierre se mantendrá un ciclo de QA focalizado por rol, documentación de cada corrección, evidencia de prueba y despliegues controlados.

# 4. Desarrollo de ingeniería

La solución implementa una arquitectura modular orientada a separar responsabilidades y disminuir el acoplamiento entre canal de mensajería, lógica de negocio, inteligencia artificial y persistencia de datos. El flujo general es el siguiente:

WhatsApp → Meta Cloud API → Webhook FastAPI → Agente Central → Operaciones / Maestro → Repositorios → Airtable

La inteligencia artificial se utiliza para interpretar lenguaje natural y contenido multimedia, mientras que permisos, estados, selección de servicios, validaciones críticas y persistencia se controlan mediante lógica determinística en Python. Esta separación reduce el riesgo de que una respuesta generativa altere reglas operacionales.

## 4.1 Componentes principales

- Webhook de WhatsApp: recibe eventos, identifica tipo de mensaje, deduplica webhooks y deriva solicitudes.

- Agente Central: determina la intención general y coordina el acceso a los flujos disponibles.

- Agente Operaciones: gestiona inicio y cierre de servicios, ubicación, evidencia y reglas por rol.

- Agente Maestro: administra levantamientos técnicos de Cotizaciones, faltantes, modificaciones, pausa y reanudación.

- Repositorios Airtable: encapsulan consultas, filtros, relaciones y persistencia de información.

- Procesamiento multimedia: transcripción de audio, optimización de imágenes y manejo temporal de archivos.

# 5. Pruebas de certificación y aseguramiento de calidad

Las pruebas se diseñan a partir de reglas de negocio y casos de uso reales. Se combinan pruebas automatizadas con QA manual sobre WhatsApp. Cada hallazgo relevante se reproduce antes de modificar código y se incorpora como caso de regresión cuando corresponde.

## 5.1 Caso de QA: cierre de Cotización sin levantamiento

Durante una prueba se detectó que un Supervisor podía iniciar una Cotización, abandonar el levantamiento y posteriormente intentar cerrar el servicio porque el estado ya era ACTIVO. El análisis demostró que ACTIVO no es equivalente a levantamiento finalizado.

Criterios aplicados para habilitar el cierre

• Estado ACTIVO: Necesaria

• Tipo COTIZACION: Necesaria

• Supervisor asignado: Necesaria

• Levantamiento finalizado y guardado: Obligatoria para habilitar cierre

La corrección agregó una primera barrera al construir la lista de servicios cerrables y una segunda validación antes de comenzar efectivamente el cierre. Posteriormente se incorporó una acción contextual para retomar el levantamiento pendiente sin crear un nuevo Inicio de Actividad.

## 5.2 Estrategia de validación

- Compilación del código con python -m compileall -q app.

- Pruebas unitarias y de integración sobre permisos, cierre, sesiones, webhook y Maestro.

- QA manual en WhatsApp con escenarios de Supervisor, Técnico y Ayudante.

- Validación de que un cambio específico no modifica flujos fuera de su alcance.

- Pruebas de errores externos, duplicados de webhook y reanudación de sesiones.

- Validación de importación completa de FastAPI antes de reiniciar producción.

# 6. Gestión y almacenamiento de datos

Airtable funciona como repositorio operacional. El diseño relaciona trabajadores, solicitudes de servicio, inicios de actividad, levantamientos y cierres. Las principales entidades utilizadas son RRHH2, Solicitudes de Servicio, Registros - Inicio Actividades y Cierre de Servicios.

Entidades principales del modelo de datos

RRHH2

Propósito: Identificación, cargo y datos del trabajador

Relaciones principales: Asignaciones y validación de permisos

Solicitudes de Servicio

Propósito: COT/OC, tipo, estado y responsables

Relaciones principales: Supervisor, Técnico, Ayudante

Registros - Inicio Actividades

Propósito: Inicio efectivo y levantamiento técnico

Relaciones principales: Servicio, trabajador, Levantamientos WSP

Cierre de Servicios

Propósito: Observaciones, evidencias y resultado del cierre

Relaciones principales: Servicio e información de cierre

Durante QA se detectó que campos vinculados podían contener Record IDs pertenecientes a tablas operacionales distintas de RRHH2. La solución evita comparar identificadores sin verificar su origen lógico y utiliza las relaciones existentes para confirmar la asignación. Las consultas críticas se realizan con filtros directos y límites de registros para evitar escaneos completos de tablas.

# 7. Gestión del proyecto, Git y trazabilidad

El control del proyecto combina la Carta Gantt, seguimiento de actividades, Git y evidencias de QA. Se prioriza que los cambios sean pequeños, reversibles y asociados a una necesidad o incidencia concreta.

## 7.1 Estrategia de Git

El código fuente se mantiene bajo control de versiones. Los archivos sensibles y entornos virtuales se excluyen mediante .gitignore. Para la entrega de Fase 2 se recomienda mantener en el repositorio una carpeta de documentación y evidencias con nomenclatura consistente.

/docs
  /fase2
    Informe_Avance_Fase2.docx
    /evidencias
    /diagramas
    /qa
/tests
/app
README.md
.gitignore

## 7.2 Implantación controlada

Las pruebas locales utilizan FastAPI/Uvicorn y Cloudflare Tunnel. La versión productiva se ejecuta mediante Passenger en cPanel. El procedimiento de actualización contempla respaldo de la versión vigente, preparación de un release, preservación de .env y entorno virtual, compilación, importación de la aplicación, verificación de dependencias, swap controlado y reinicio de Passenger. Esta práctica facilita rollback ante fallas.

# 8. Aporte de los integrantes y trabajo en equipo

Para la Fase 2 se definieron roles complementarios que permiten distribuir las actividades restantes y generar evidencias diferenciables dentro del repositorio. Matias conserva el liderazgo técnico debido a que ha desarrollado la mayor parte de la solución; Sebastian y Axel concentran responsabilidades de QA, datos, documentación y evidencias.

Distribución de roles y responsabilidades

Matias Roa Mura

Rol: Líder técnico / Backend e Integraciones

Responsabilidades: Arquitectura, FastAPI, agentes, WhatsApp, Airtable, IA, sesiones, despliegue y resolución de incidencias.

Evidencias asociadas: Código productivo, correcciones, integración, despliegues y documentación técnica.

Sebastián Arévalo

Rol: QA y Aseguramiento de Calidad

Responsabilidades: Diseño de casos de prueba, QA por rol, reproducción de incidencias, validación de correcciones y apoyo en presentación.

Evidencias asociadas: Matriz QA, resultados de pruebas, issues documentados y evidencias de regresión.

Axel Altamirano

Rol: Datos, Documentación y Evidencias

Responsabilidades: Revisión del modelo de datos, documentación, diagramas, anexos, trazabilidad y apoyo de integración.

Evidencias asociadas: Diccionario de datos, diagramas, anexos, README y organización de evidencias.

La distribución propuesta permite que los tres integrantes puedan explicar con fluidez la problemática, arquitectura, modelo de datos, pruebas y estado actual. Para evidenciar equidad, cada responsabilidad debe materializarse en commits, documentos o registros de QA identificables por autor antes de la entrega final.

# 9. Estado actual y próximos pasos

El sistema dispone de una versión funcional integrada con WhatsApp, Airtable e inteligencia artificial. El foco inmediato no será ampliar indiscriminadamente el alcance, sino consolidar la estabilidad, pruebas, documentación y evidencia del desarrollo.

- Completar QA de regresión para Supervisor, Técnico y Ayudante.

- Consolidar pruebas automatizadas y registrar resultados representativos.

- Documentar arquitectura, modelo de datos, despliegue y procedimientos de rollback.

- Organizar evidencias y aportes por integrante dentro del repositorio Git.

- Validar experiencia de usuario en flujos de pausa, reanudación, inicio y cierre.

- Preparar demostración final y anexos del informe.

- Dejar como mejora continua reglas y capacidades que no sean críticas para el alcance actual.

# 10. Conclusiones Individuales

## 10.1 Matias Roa Mura

El desarrollo de Agente JCF me ha permitido aplicar conceptos de ingeniería de software en un entorno operacional real. Uno de los aprendizajes más relevantes ha sido comprender que una solución basada en inteligencia artificial requiere mucho más que simplemente conectar un modelo de lenguaje. La confiabilidad del sistema depende de una arquitectura adecuada, reglas de negocio determinísticas, relaciones consistentes entre los datos, gestión de sesiones, pruebas, buenas prácticas de despliegue y monitoreo continuo.

Liderar la implementación técnica también implicó encontrar un equilibrio entre la incorporación de nuevas funcionalidades y la necesidad de mantener la estabilidad, seguridad y mantenibilidad de la solución. El proceso de aseguramiento de calidad (QA) resultó especialmente importante, ya que el comportamiento de usuarios reales permitió identificar casos límite que no habían sido detectados durante las primeras etapas de implementación. Cada problema encontrado representó una oportunidad para mejorar el producto y fortalecer el proceso de ingeniería aplicado durante el proyecto.

## 10.2 Sebastián Arévalo

El proyecto Agente JCF ha permitido aplicar prácticas de aseguramiento de calidad sobre una solución de software desarrollada para un escenario real. Las pruebas funcionales, los escenarios diferenciados por roles, las validaciones de regresión y el registro de incidencias resultan fundamentales debido a que el sistema interactúa con información operacional y diferentes servicios externos.

Esta fase del proyecto demuestra que las pruebas no corresponden únicamente a una actividad realizada al finalizar el desarrollo, sino que constituyen una parte permanente del proceso y pueden influir directamente en los requerimientos y mejoras del producto. Para la siguiente etapa será importante continuar fortaleciendo la definición de casos de prueba repetibles y la generación de evidencias documentadas, permitiendo demostrar de forma clara la confiabilidad y estabilidad de la solución implementada.

## 10.3 Axel Altamirano

La participación en el proyecto Agente JCF permite comprender la importancia de la organización de los datos y de la documentación técnica dentro de un sistema de software integrado. Las relaciones entre trabajadores, solicitudes de servicio, registros de inicio de actividades, levantamientos técnicos y cierres deben mantenerse consistentes para que la capa conversacional pueda operar correctamente.

Asimismo, contar con documentación clara, diagramas, evidencias organizadas y trazabilidad facilita la comprensión, mantenimiento y presentación de la solución. En la siguiente etapa será importante consolidar estos elementos y asegurar que las decisiones técnicas adoptadas durante el desarrollo queden correctamente documentadas y reflejadas en los entregables finales del proyecto.

# 11. Reflexión

El desarrollo de Agente JCF ha permitido al equipo comprender que la aplicación de inteligencia artificial debe estar respaldada por prácticas disciplinadas de ingeniería de software. El procesamiento de lenguaje natural, audio e imágenes proporciona capacidades relevantes para automatizar y mejorar procesos operacionales; sin embargo, las decisiones críticas del sistema requieren validaciones determinísticas, relaciones de datos confiables, gestión controlada de sesiones, pruebas sistemáticas y procedimientos de despliegue trazables.

Los escenarios reales de aseguramiento de calidad han sido especialmente relevantes, ya que permitieron detectar problemas que no podían identificarse únicamente mediante la revisión del código fuente. Estas pruebas permitieron incorporar mejoras concretas en la lógica del sistema, la experiencia de usuario y la confiabilidad de los diferentes flujos operacionales.

A medida que el proyecto se aproxima a su etapa final, la prioridad del equipo será consolidar las funcionalidades actualmente implementadas, fortalecer la documentación y las evidencias del desarrollo, mejorar la trazabilidad mediante Git y asegurar que Matias Roa Mura, Sebastián Arévalo y Axel Altamirano puedan explicar con fluidez técnica la solución completa, su arquitectura, sus principales componentes y las responsabilidades asumidas durante el desarrollo del Proyecto APT.

# 12. Referencias

Duoc UC. (2026). Guía Estudiante - Desarrollo Proyecto APT, Fase 2. Asignatura Capstone.

Duoc UC. (2026). Evaluación Fase 2: Informe avance Proyecto APT. Rúbrica de evaluación.

Documentación técnica interna del Proyecto Agente JCF: código fuente, repositorio Git, registros de QA y evidencias de funcionamiento.

# 13. Anexos y evidencias

Figura 1. Bloqueo de cierre de una Cotización con levantamiento técnico pendiente.

Figura 2. Mensaje de Hoja de Cierre que identifica explícitamente el servicio en proceso.

Figura 3. Acción contextual Retomar para continuar un levantamiento pendiente.