Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Matias Roa Mura, Sebastian Arevalo y Axel Altamirano |
| --- | --- |
| Rut | 19.924.514-7 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Agente JCF: Sistema Inteligente Multiagente para la Gestión de Servicios y Levantamientos Técnicos vía WhatsApp |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; gestión de proyectos informáticos; modelamiento e integración de datos; pruebas y aseguramiento de calidad de soluciones informáticas. |
| Competencias | • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. • Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. • Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto surge de una necesidad real de JCF relacionada con la coordinación y registro de servicios en terreno. El proceso depende de información distribuida entre WhatsApp y Airtable, lo que puede generar demoras, omisiones, duplicidad de antecedentes y dificultades para mantener trazabilidad sobre los levantamientos técnicos realizados por los trabajadores. El Proyecto APT propone centralizar esta interacción mediante un agente conversacional accesible desde WhatsApp. El sistema identifica al trabajador, valida su cargo y permisos, consulta los servicios que tiene asignados, permite seleccionar una solicitud, recopila antecedentes del levantamiento por texto, audio e imagen y registra el resultado en Airtable. Para los supervisores, el agente guía el levantamiento, detecta datos faltantes, permite modificar información antes de guardar y advierte cuando ya existe un levantamiento previo. La solución es relevante para el campo de la Ingeniería Informática porque integra desarrollo de software, APIs, bases de datos, seguridad, automatización, inteligencia artificial y diseño de flujos operacionales. Su aporte de valor es reducir trabajo manual, mejorar la calidad de los registros, mantener trazabilidad y facilitar el acceso a la información desde el canal que los trabajadores ya utilizan en terreno. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es diseñar, desarrollar e implementar un prototipo funcional de un sistema multiagente conectado a WhatsApp, Airtable y servicios de IA para apoyar la gestión de solicitudes de servicio y levantamientos técnicos de JCF. La solución considera un webhook de WhatsApp para recibir mensajes; identificación del trabajador mediante RRHH2; un orquestador que deriva la solicitud al agente correspondiente; un Agente Maestro que administra el levantamiento; sesiones independientes por número telefónico; consultas optimizadas a Airtable; interpretación de lenguaje natural mediante OpenAI; transcripción temporal de audios; análisis de imágenes; control de permisos; generación de vista previa del informe; confirmación del usuario y almacenamiento final en el campo “Levantamientos WSP” de la tabla Cierre de Servicios. El sistema también contempla cambio de servicio, pausa, reanudación y modificación de levantamientos existentes. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso porque exige integrar varias competencias de especialidad. En desarrollo de software se construyen e integran módulos en Python/FastAPI para webhook, orquestación, sesiones, permisos, procesamiento multimedia y repositorios de datos. En modelamiento de datos se definen estructuras de sesión y relaciones entre RRHH2, Solicitudes de Servicio y Cierre de Servicios, considerando identificadores, campos de búsqueda y persistencia. En gestión de proyectos se levantan requerimientos, se priorizan funcionalidades, se planifican iteraciones y se controlan riesgos técnicos. En pruebas y calidad se validan flujos como autorización por cargo, selección de servicios, detección de faltantes, modificación de informes, manejo de errores de Airtable y concurrencia de distintos usuarios. Por ello, el proyecto moviliza al menos tres competencias del perfil de egreso y permite evidenciar su aplicación en una situación laboral real. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se vincula con mis intereses profesionales en desarrollo de software, automatización de procesos, integración de sistemas, inteligencia artificial y creación de soluciones que resuelvan problemas reales de una organización. Me interesa especialmente construir herramientas que conecten servicios existentes mediante APIs y que simplifiquen tareas operativas para usuarios no técnicos. El desarrollo de este Proyecto APT contribuye a fortalecer competencias en arquitectura de software, backend con Python/FastAPI, consumo de APIs, persistencia de datos, diseño de flujos conversacionales, integración con modelos de IA, manejo de archivos multimedia, seguridad por roles, depuración y optimización de rendimiento. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar durante el semestre porque ya existe un prototipo funcional y la solución puede evolucionar de manera incremental. Los principales recursos son un equipo de desarrollo, Python, FastAPI/Uvicorn, Cloudflare Tunnel para exponer el webhook durante las pruebas, WhatsApp Cloud API de Meta, Airtable, OpenAI API y un entorno de despliegue. El alcance puede organizarse por fases: definición y arquitectura; construcción de módulos principales; integración y pruebas; estabilización; documentación y demostración final. Entre los factores que facilitan el desarrollo se encuentran la disponibilidad de APIs documentadas, la existencia de datos reales de JCF y la posibilidad de probar con usuarios autorizados. Los riesgos principales son cambios en APIs externas, límites de consumo, fallas de conectividad, registros inconsistentes en Airtable, crecimiento de sesiones y archivos multimedia. Estos riesgos se abordan mediante manejo de excepciones, consultas filtradas, validaciones, archivos temporales para audio, optimización de imágenes, respaldo del código, pruebas por casos de uso y separación modular de responsabilidades. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar, desarrollar e implementar un prototipo funcional de un sistema inteligente multiagente integrado con WhatsApp, Airtable y servicios de inteligencia artificial, que permita gestionar servicios asignados y levantamientos técnicos de JCF de forma segura, trazable y eficiente. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Levantar y documentar los requerimientos funcionales, técnicos y de seguridad del sistema. 2. Diseñar una arquitectura modular que separe webhook, orquestación, agentes, sesiones, permisos, procesamiento multimedia y acceso a datos. 3. Implementar la identificación de trabajadores y control de permisos según cargo. 4. Integrar Airtable para consultar servicios asignados y almacenar levantamientos técnicos. 5. Implementar el Agente Maestro para interpretar texto, audio e imágenes, gestionar faltantes y permitir modificaciones del informe. 6. Optimizar el manejo de recursos mediante consultas filtradas, audios temporales e imágenes comprimidas. 7. Ejecutar pruebas funcionales, de integración y de concurrencia sobre los principales casos de uso. 8. Documentar la solución, sus resultados, limitaciones y oportunidades de mejora. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología de desarrollo iterativa e incremental, organizada en ciclos cortos de análisis, implementación, prueba y mejora. En una primera etapa se realizará el levantamiento de requerimientos y la identificación de actores, permisos, fuentes de datos y casos de uso. Posteriormente se diseñará la arquitectura modular del backend, definiendo responsabilidades para webhook, orquestador, agentes, repositorios, sesiones, permisos y procesamiento multimedia. Durante la construcción se desarrollarán funcionalidades por incrementos: identificación de trabajadores; consulta de servicios por estado; selección de solicitud; creación de sesiones; procesamiento del levantamiento; interpretación con IA; manejo de audios e imágenes; generación de informe; confirmación y escritura en Airtable. Cada incremento será validado con pruebas manuales y casos controlados, revisando logs, respuestas de APIs y datos persistidos. Para calidad se aplicarán pruebas de validación funcional, integración y manejo de errores. Se comprobarán escenarios de permisos, sesiones simultáneas, cambios de servicio, campos faltantes, levantamientos existentes, fallas de Airtable, respuestas inválidas del modelo y limpieza de archivos temporales. Los resultados de estas pruebas se utilizarán para corregir y mejorar el producto. El proyecto se desarrollará individualmente; por lo tanto, el estudiante será responsable del análisis, diseño, programación, integración, pruebas, documentación y presentación.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de arquitectura y requerimientos | Documento con problema, actores, casos de uso, arquitectura modular, flujos principales, estructura de datos e integraciones externas. | Evidencia la planificación de la solución y la relación entre requerimientos, arquitectura y competencias del perfil de egreso. |
| Avance | Prototipo funcional del Agente Maestro | Demostración del flujo WhatsApp → webhook → identificación → orquestador → selección de servicio → levantamiento. | Permite comprobar que los componentes principales fueron construidos e integrados. |
| Avance | Registro de pruebas y depuración | Casos de prueba, logs y evidencias de correcciones sobre permisos, sesiones, búsquedas Airtable, faltantes, cambio de servicio y guardado. | Demuestra aplicación de validación, control de calidad y mejora continua. |
| Final | Sistema integrado y demostración | Versión funcional con texto, audio, imagen, sesiones por usuario, permisos, consulta de servicios, edición y persistencia de levantamientos. | Constituye el producto principal del Proyecto APT y permite validar el cumplimiento del objetivo general. |
| Final | Informe técnico y anexos | Documento final con arquitectura, metodología, resultados, pruebas, conclusiones, reflexión, capturas y evidencias de funcionamiento. | Documenta el proceso completo y permite evaluar técnica y académicamente el proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos informáticos | Levantamiento y definición de requerimientos | Identificar problemática, usuarios, permisos, flujos, restricciones e indicadores de éxito. | Guía APT, reuniones, documentación del proceso JCF | 2 semanas | Estudiante | Acceso a usuarios y datos facilita el levantamiento; cambios de alcance deben controlarse. |
| Gestión de proyectos / Desarrollo de software | Diseño de arquitectura | Definir módulos, responsabilidades, flujo de mensajes, manejo de sesiones e integraciones. | Diagramas, Python, FastAPI, documentación técnica | 2 semanas | Estudiante | Evitar acoplamiento excesivo entre agentes, webhook y repositorios. |
| Modelos de datos | Diseño de datos y repositorios | Definir estructura de sesión, campos de Airtable, relaciones y búsquedas seguras. | Airtable, diccionario de datos, API REST | 2 semanas | Estudiante | Inconsistencias de nombres/campos pueden afectar filtros y guardado. |
| Desarrollo de software | Implementación del webhook y orquestador | Recibir mensajes de Meta, identificar tipo, autorizar usuario y derivar al agente adecuado. | Python, FastAPI, Meta WhatsApp API, Cloudflare Tunnel | 3 semanas | Estudiante | Tokens, webhooks y conectividad externa pueden generar fallas temporales. |
| Desarrollo de software / Modelos de datos | Implementación del Agente Maestro | Gestionar servicios, selección de OC/COT, sesión, levantamiento, faltantes, modificaciones y guardado. | Python, OpenAI API, Airtable API | 4 semanas | Estudiante | Controlar contexto para evitar respuestas duplicadas o pérdida de información. |
| Desarrollo de software | Procesamiento multimedia | Implementar transcripción temporal de audios y análisis/optimización de imágenes. | OpenAI, Pillow, archivos temporales | 2 semanas | Estudiante | Controlar peso de archivos y eliminación de temporales para mantener rendimiento. |
| Pruebas de certificación | Pruebas funcionales e integración | Validar permisos, sesiones simultáneas, fallas de APIs, cambios de servicio, registros existentes y persistencia. | Casos de prueba, logs, WhatsApp de prueba, Airtable | 3 semanas | Estudiante | Los datos de prueba deben evitar modificar registros productivos incorrectos. |
| Pruebas / Desarrollo | Optimización y corrección | Mejorar consultas, manejo de errores, contexto de IA, deduplicación de preguntas y uso de recursos. | Logs, métricas, revisión de código | 2 semanas | Estudiante | Priorizar mejoras de impacto real en estabilidad y tiempo de respuesta. |
| Gestión de proyectos | Documentación y cierre | Preparar informe técnico, evidencias, conclusiones, reflexión y demostración final. | Word, capturas, diagramas, repositorio de código | 2 semanas | Estudiante | Mantener trazabilidad entre objetivos, evidencias y resultados. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior | Requerimientos y definición | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diseño de arquitectura |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modelamiento de datos |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Webhook y orquestador |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Agente Maestro e IA |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Audio e imágenes |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pruebas e integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  | Optimización y estabilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
|  |  |  |  | Documentación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

Complemento para cumplimiento de la rúbrica – Fase 1

Abstract (Español)

El proyecto Agente JCF consiste en el desarrollo de un sistema inteligente multiagente integrado con WhatsApp, Airtable y servicios de inteligencia artificial para apoyar la gestión de servicios y levantamientos técnicos en terreno. La solución identifica al trabajador a partir de su número telefónico, valida permisos según cargo, consulta los servicios asignados, mantiene sesiones independientes y permite que un supervisor realice levantamientos mediante texto, audio e imágenes. El Agente Maestro interpreta la información, detecta antecedentes faltantes, genera una vista previa del informe, permite modificaciones y registra el resultado en Airtable. El sistema fue diseñado con una arquitectura modular en Python y FastAPI, incorporando repositorios de datos, control de permisos, procesamiento multimedia, manejo de errores y optimizaciones de rendimiento. El proyecto integra competencias de desarrollo de software, gestión de proyectos, modelamiento de datos y pruebas de validación, abordando una necesidad real de automatización y trazabilidad en un contexto laboral.

Abstract (English)

The Agente JCF project consists of the development of an intelligent multi-agent system integrated with WhatsApp, Airtable, and artificial intelligence services to support service management and technical field reports. The solution identifies employees through their phone numbers, validates permissions according to their roles, retrieves assigned services, maintains independent user sessions, and allows supervisors to create field reports using text, audio, and images. The Master Agent interprets the information, detects missing data, generates a report preview, allows modifications, and stores the final result in Airtable. The system was designed with a modular architecture using Python and FastAPI, including data repositories, permission control, multimedia processing, error handling, and performance optimizations. The project integrates software development, project management, data modeling, and validation testing competencies while addressing a real need for automation and traceability in a professional environment.

Individual Conclusion (English)

The development of Agente JCF demonstrates that a conversational interface can be integrated with existing business systems to simplify operational tasks without losing control over permissions, data quality, and traceability. One of the main outcomes of the project is the separation of responsibilities between the conversational AI and the application logic: the AI interprets natural language, while Python controls sessions, permissions, validations, service selection, and data persistence. This approach improves reliability and makes the solution easier to maintain and extend. The project also confirmed the importance of testing real workflows, handling external API errors, and optimizing multimedia resources when building a system intended for multiple concurrent users.

Individual Reflection (English)

This project strengthened my professional interest in software development, automation, system integration, and applied artificial intelligence. Working on a real operational problem required me to combine technical decisions with user needs and business rules. I learned that building a useful AI solution involves much more than connecting a language model: it requires architecture, data design, security, testing, error handling, and continuous improvement. The experience helped me develop a more complete engineering perspective and increased my confidence in designing solutions that integrate APIs, databases, backend services, and conversational interfaces.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.